**Projektplanung von Zeit und Kosten**

**Gruppe 1 GmbH** **Abteilung**: Projektmanagement

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt Phase Inception** | **Projekt Phase Elaboration** |
| -Lastenheft  -Pflichtenheft  -Protokoll | -Angebot Gruppe 1 GmbH  -Projektkalkulation(bearbeitet)  -Protokoll |
| **abgeschlossen** | **abgeschlossen** |

|  |
| --- |
| **Projekt Phase**  **Konstruktion** |
| -Mock up A und B  -Datenmodell  -Scrum (Bearbeitet)  -Userstory  -Prototypen A und B  -Pflichtenheft (bearbeitet)  -Protokoll |
| ***Im laufenden Prozess*** |

**Anforderungen**

* Bearbeiteter Scrum
* Bearbeiteter Pflichtenheft
* User Story
* Prototypen A und B
* Protokoll
* Projektplanung

**Teilaufgaben, Zeit- und Kostenschätzung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mitarbeiter** | **Aufgaben** | **Zeitschätzung** | **Kostenschätzung** |
| Peizhi | Scrum | 1 Stunde | 70 € |
| Jennie Pliego | Pflichtenheft | 1 Stunde | 70 € |
| Jessica Bilounga | Userstory | 3 Stunden | 210 € |
| Fabian | Prototyp A | 3 Stunden | 210 € |
| Jennie Pliego | Prototyp B | 6 Stunden | 420 € |
| Jennie, Fabian | Protokollen | 2 stunden | 140 € |
| Aimée Kokam | Projektplanung | 1 Stunde | 70 € |
| **Gesamte Schätzung** | | **17 Stunden** | **1190 €** |

Die vorliegenden Zeit- und Kostenschätzungen sind in dem im Pflichtenheft dargestellten Gesamtergebnispreis inbegriffen.

**Abgabe Termin**

Zwei Tage vor dem nächsten Termin mit dem Kunde Lars Schiemann AG werden alle Aufgaben abgegeben und während des Termins am 09.12.2014 über die erledigende Arbeit gesprochen.