**Sprintplanung von Prototyp AA**

**Ziel der Sprintplanung dieser Woche** :

* Diese Woche ist Prototyp AA mit PowerPoint Während des Meetings zu Entwerfern
* Die Datenstruktur kommt noch dazu: es wird definiert welche Klassen, Methoden, Objekten und Attributen benötigt werden, um mit der Implementierung anfangen zu können.
* Am 16.12.14 haben wir ein Review mit dem Kunden

**Zeitschätzung dieser Woche** :

* Nach Diskussion mit dem ganzen Team wurde entschlossen: 4 Stunden für den Entwurf des Prototyps und 4 andere Stunden für die Datenstruktur.

**Ende des Sprints:** 16.12.14

Kunden Feedback

Kunden Feedback

**Teilnehmer** :

-Jennie , Aimée, Jessica, Pei Zhi : zuständig für Prototyp AA

**Zeitschätzung :**

-Entwurf von Prototyp AA : 4 Stunden

-Datenstruktur von Prototyp AA :4 Stunden

**Ziel des Sprints:**

-Entwicklung des Prototyps AA

-Erstellung der Datenstruktur von Prototyp AA

-Review mit dem Kunden

**Anfang des Sprints**:

12.12.14